# Informe de trabajo con Codex y mejoras SEO realizadas

Proyecto thecorner.es | WordPress y desarrollo custom de cursos | 7 de septiembre de 2026

Este documento resume la nueva forma de trabajar con Codex en el proyecto thecorner.es, las ventajas que aporta para SEO y desarrollo, y los cambios técnicos realizados hasta ahora. El objetivo es dejar una explicación clara para dirección, marketing y equipo técnico, sin entrar en credenciales ni detalles sensibles.

La conclusión principal es que Codex permite trabajar sobre una copia del proyecto con trazabilidad, validaciones técnicas y commits en GitHub, reduciendo el riesgo de cambios manuales aislados y facilitando que cada mejora pueda subirse a producción de forma controlada.

# Nueva forma de trabajar con Codex

A partir de ahora el proyecto se trabaja con una copia local del servidor, versionada en GitHub y revisada cambio a cambio. Codex analiza el código, propone la solución más segura, aplica cambios acotados, valida sintaxis o comportamiento cuando es posible y deja un commit trazable.

Lectura inicial del proyecto antes de modificar archivos.

Cambios pequeños y separados por objetivo para facilitar despliegues y reversión.

Validación técnica local antes de subir a producción.

Registro de cada cambio en GitHub mediante commits claros.

Documentación de archivos afectados para saber exactamente qué subir al servidor.

# Ventajas para SEO y desarrollo

| Área | Ventaja | Impacto práctico |
| --- | --- | --- |
| SEO técnico | Detectar problemas de rastreo, indexación, sitemaps, robots, canonicals y datos estructurados. | Google recibe señales más limpias y se reducen errores silenciosos. |
| Desarrollo | Cambiar menos archivos y validar cada ajuste antes de desplegar. | Menor riesgo de romper WordPress o la parte custom de cursos. |
| Operativa | Dejar commits y listado de archivos afectados. | El equipo sabe qué se ha cambiado y qué debe subir a producción. |
| Calidad | Comprobar sintaxis PHP, XML, rutas, assets y respuestas HTTP cuando procede. | Se reducen fallos por caché, rutas rotas o archivos incompletos. |
| Conocimiento | Documentar la lógica de negocio encontrada en el código. | El equipo puede entender mejor cómo se publican cursos, grupos y páginas. |

# Cambios SEO realizados

| Cambio | Problema que resolvía | Ventaja |
| --- | --- | --- |
| 404 reales en WordPress | Una función del tema hijo redirigía errores 404 hacia cursos. | Google puede distinguir URLs inexistentes y se evitan soft 404. |
| robots.txt de raíz | Faltaba una configuración clara para WordPress y cursos custom. | Se declaran los sitemaps importantes y se mantiene bloqueado solo wp-admin. |
| Sitemap custom de cursos | El sitemap usaba lógica antigua basada en cursos padre. | Ahora refleja grupos publicados y cursos reales visibles en catálogo. |
| Caché CSS de detalle | El CSS usaba time() y cambiaba en cada carga. | Mejora el uso de caché y ayuda a Core Web Vitals. |
| JSON-LD Course seguro | El schema se generaba interpolando strings manualmente. | Evita JSON-LD roto por comillas o caracteres especiales. |
| Logos subvencionada en footer | Faltaba la tira institucional en listados de cursos. | Refuerza confianza, contexto y cumplimiento comunicativo. |

# Cambios técnicos realizados

| Archivo o zona | Cambio realizado |
| --- | --- |
| /wp-content/themes/astra-child/functions.php | Eliminada la redirección global de 404 hacia cursos. |
| /robots.txt | Añadidas directivas para WordPress y sitemaps de WordPress y cursos. |
| /cursos/sitemap.php | Actualizada la lógica para publicar grupos con mostrar_web activo y cursos padre solo cuando corresponde. |
| /cursos/curso.php y /cursos/curso-ca.php | Caché CSS basada en la fecha de modificación del archivo y JSON-LD Course generado con json_encode. |
| /cursos/cursos-gratuitos.php y /cursos/cursos-gratuitos-ca.php | Añadido bloque de logos subvencionada en el footer. |
| /cursos/assets/css/cursos-gratuitos*.css | Añadidos estilos responsive para la tira de logos. |
| /cursos/assets/img/logos-subvencionada-2026.jpg | Nueva imagen institucional utilizada en los listados. |

# Por qué estos cambios son importantes

Los cambios realizados no son solo ajustes visuales. Corrigen señales que Google usa para entender la web: qué páginas existen, qué páginas no existen, qué URLs debe rastrear, qué cursos están publicados y qué datos estructurados describen cada curso.

En una web mixta como thecorner.es, donde conviven WordPress y una aplicación custom de cursos, estos puntos son especialmente sensibles. Si WordPress, Rank Math, .htaccess y el código custom no están alineados, Google puede recibir mensajes contradictorios.

# Validaciones realizadas

Validación de sintaxis PHP en los archivos modificados.

Validación del XML generado por el sitemap custom.

Comprobación de que el sitemap local genera más URLs y refleja el catálogo.

Comprobación HTTP local de los listados en castellano y catalán.

Comprobación de que la imagen institucional se sirve correctamente.

Commits subidos a GitHub y repositorio limpio tras cada bloque de trabajo.

# Commits principales

| Commit | Contenido |
| --- | --- |
| c4a37823 | Correcciones ligeras de SEO técnico en páginas de curso. |
| 3e296eae | Corrección de 404 y creación inicial de robots.txt. |
| abf2e4ba | Alineación del sitemap de cursos con la lógica del catálogo. |
| cb0a2f10 | Actualización de directivas del robots.txt raíz. |
| 913e6274 | Añadida tira de logos subvencionada al footer del catálogo. |
| 9c81a849 | Documentación del informe SEO de cambios realizados. |

# Procedimiento recomendado para próximos cambios

Primero analizar el problema en local o en lectura, sin modificar nada si no está claro.

Confirmar la solución más segura y los archivos afectados.

Aplicar cambios pequeños y validar con pruebas concretas.

Crear commit con mensaje descriptivo.

Subir a producción solo los archivos indicados.

Verificar en navegador, Search Console o herramientas SEO según el tipo de cambio.

# Pendientes recomendados

| Prioridad | Pendiente | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Alta | Revisar canonical, hreflang, lang y og:locale en páginas catalanas de detalle. | Evita señales mezcladas entre castellano y catalán. |
| Alta | Validar que todas las URLs del sitemap custom responden 200 en producción. | Evita enviar a Google URLs rotas o no resolubles. |
| Media | Revisar páginas técnicas bajo /cursos para noindex o bloqueo. | Reduce riesgo de indexación accidental de páginas administrativas o de test. |
| Media | Optimizar imágenes de tarjetas y hero. | Mejora velocidad y Core Web Vitals. |
| Media | Ampliar schema Course cuando haya datos fiables. | Puede mejorar comprensión semántica de las fichas de curso. |

# Conclusión

El proyecto queda mejor preparado para trabajar de forma ordenada: cambios trazables, documentación clara, validación antes de producción y una lectura SEO más coherente para Google. La combinación de GitHub, copia local y Codex permite avanzar sin perder control sobre una web que mezcla WordPress con desarrollo custom.